Выступление начальника государственной жилищной инспекции Костромской области на еженедельном оперативном совещании при губернаторе Костромской области  24.09.2012 г. по 4 вопросу «О ходе подготовки жилищного фонда Костромской области к работе в зимних условиях»

По состоянию на 21 сентября 2012 года  исполнение планового  задания по подготовке жилищного фонда области к осенне-зимнему периоду  2012-2013 подтверждено паспортами готовности на  80,2% или 12790 домов.

Наибольшее отставание от средне областного показателя имеют Кологривский район (31,3%), г. Шарья (41,6%) и г. Кострома (56,3%).

Ниже средне областного уровня готовности  имеют Пыщугский район (72,1%)  и Антроповский район (79,2%).

В 7 муниципальных образованиях показатели готовности к осенне-зимнему периоду составляют от 80% до 90%: г. Мантурово (80,3%),  г. Нерехта и Нерехтский Район (80,7%), Судиславский район (80,7%),  Парфеньевский район (86,1%), г. Галич (87,3), Кадыйский район (88%), Сусанинский район (88,9%).

По остальным муниципальным образованиям Костромской области готовность жилых домов к зимней эксплуатации подтверждена паспортами от  90% до 100 %.

Основными причинами задержки в сдаче паспортов готовности являются неудовлетворительная работа органов местного самоуправления, управляющих организаций и ресурсоснабжающих организаций в летний период по проведению взаимных расчетов за отпущенные топливно-энергетические ресурсы, отсутствие  согласованных сторонами и утвержденных органами местного самоуправления пообъектных графиков подготовительных и регламентных работ, и как следствие отсутствие в настоящее время актов готовности внутридомовых систем теплопотребления, а также непринятие мер по приведению в нормативное состояние основных конструктивов и инженерных систем по ранее выданным предписаниям инспекции.